Bảng sửa lỗi Planning Poker RikkeiGo

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: Lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang. | Người chọn 3 và 5 giải thích lý do; Developers chọn lại đến khi thống nhất một giá trị trên thang Fibonacci. |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Người chọn 5 và 13 giải thích lý do; Developers thảo luận và chọn lại đồng thời đến khi thống nhất một giá trị trên thang |
| P3 | Hợp lý: Người chọn thấp nhất (3) và cao nhất (8) giải thích; cả đội chọn lại đồng thời và thống nhất 5 SP. | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý: Ghi chú quy đổi cố định 13 SP = 52 giờ là sai; SP đo độ lớn tương đối, không quy đổi cố định sang giờ. | Giữ kết quả 13 SP vì Developers đã thảo luận và thống nhất; sửa ghi chú, bỏ phần quy đổi sang giờ |
| P5 | Chưa hợp lý: Chưa làm rõ mã giới thiệu có dùng cùng khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số. | Làm rõ quy tắc kết hợp mã giới thiệu với khuyến mãi khác, sau đó Developers mới thực hiện Planning Poker; người chọn cao nhất và thấp nhất giải thích nếu phiếu lệch nhau. |

P3 giữ nguyên; P1, P2 và P5 phải sửa quy trình; P4 giữ kết quả 13 SP nhưng sửa ghi chú. Product Owner làm rõ yêu cầu, còn Developers chịu trách nhiệm ước lượng.